OPENCLASSROOMS  /  CONDUITE DE PROJET DATA & MACHINE LEARNING

# Rapport de conduite
de projet Data & ML

Prédire la solubilité des protéines : une aide à la sélection des constructions et aux essais de laboratoire

## Fatima ADDA-REZIG

Projet individuel de formation Data Scientist – Machine Learning | Domaine : biotech / production de protéines

État du projet : démonstrateur publié ; documentation et preuves d’évaluation mises à jour au 29 octobre 2026.

Rapport rédigé selon le template de conduite de projet Data & ML fourni pour la formation. Analyse orientée métier, décisions de pilotage et preuves vérifiables. Détail scientifique en annexes.

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

# Une décision plus éclairée avant le laboratoire

Le problème. En production de protéines, une construction peut sembler pertinente sur le papier, mais produire trop peu de matière soluble pour être étudiée. Les essais ratés mobilisent des cultures, des consommables et du temps scientifique. Aujourd’hui, le choix des constructions repose largement sur l’expérience et sur des cycles de tests successifs.

La proposition. J’ai développé un outil dans lequel le chercheur colle une séquence de protéine. Il obtient une estimation de sa propension à être soluble, une identification biologique lorsque les bases publiques permettent une correspondance fiable, puis une liste argumentée d’essais à comparer : construction simple, étiquette de purification, hôte de production et contrôles fonctionnels.

La réalisation. Après plusieurs versions et comparaisons, le démonstrateur est disponible en ligne, avec des tests automatisés et un code source documenté. Le meilleur modèle testé distingue mieux les protéines solubles et insolubles sur le jeu utilisé pour sa mise au point : son indicateur de discrimination est d’environ 0,83 sur une échelle de 0,5 (hasard) à 1 (parfait). Cette mesure ne suffit pas à prouver un gain réel de laboratoire.

La décision. Arrêter les évolutions du prototype, garder une version stable et préparer un pilote biologique indépendant. Le succès du pilote ne sera pas uniquement la qualité de prédiction : il faudra vérifier si l’outil permet de choisir de meilleurs essais, avec un coût et un délai acceptables.

| Question du décideur | Réponse actuelle |
| --- | --- |
| À quoi cela sert-il ? | Prioriser les constructions à tester, sans remplacer les essais. |
| Quel résultat existe ? | Démonstrateur fonctionnel ; score de développement ≈ 0,83. |
| Qu’est-ce qui n’est pas encore établi ? | La réduction effective des essais, du temps et des dépenses. |
| Quelle est la décision suivante ? | Pilote sur nouvelles constructions avec traçabilité des résultats. |

Convention de lecture : résultats mesurés = issus des sorties de test ; estimations = hypothèses économiques ; projet futur = proposition de pilotage. Les valeurs complètes et méthodes sont disponibles en annexes.

MODE DE LECTURE

# Des concepts utiles sans jargon

## Comprendre en moins de deux minutes

| Terme rencontré | Traduction opérationnelle |
| --- | --- |
| Modèle prédictif | Programme qui apprend à classer des séquences à partir d’exemples. |
| Score de 0 à 1 | Indication de solubilité : ce n’est pas un rendement de purification. |
| Seuil de décision | Valeur à partir de laquelle le logiciel dit « soluble ». |
| Faux positif | Prédit soluble, mais insoluble dans les données : risque d’essai inutile. |
| Faux négatif | Prédit insoluble, mais soluble dans les données : possibilité écartée. |
| Qualité de discrimination (AUC) | Capacité du modèle à classer une vraie soluble devant une vraie insoluble. |
| Calibration | Vérification de la cohérence entre les scores affichés et les fréquences observées. |

## Trois niveaux de preuve, utilisés dans la suite

Mesuré : données, dates Git, résultats de tests et livrables contrôlés.

En développement : performances utiles pour comparer les options, mais non certifiées sur une nouvelle cohorte.

Hypothèse ou cible : estimation budgétaire, gain attendu ou seuil proposé pour un pilote.

## Périmètre du projet présenté

Le produit livré est un outil d’aide à la décision expérimentale. Le logiciel ne détermine pas directement le meilleur rendement, le meilleur tag ou la meilleure température ; il organise des comparaisons qui restent à valider sur paillasse.

Un glossaire plus complet est fourni en annexe A ; la synthèse précédente a volontairement évité les sigles techniques.

## Sommaire et correspondance avec le template

| Parties évaluées | Pages du rapport |
| --- | --- |
| 1. Besoins et contexte · 2. Audit de la solution data | 4 à 7 |
| 3. Choix de solution · 4. Stratégie et méthode | 8 à 13 |
| 5. Contrôle et suivi · 6. Conclusion | 14 à 16 |
| 7. Annexes, résultats détaillés et sources | 17 à 23 |

1. CONTEXTE ET ANALYSE DES BESOINS

# 1.1 Organisation et maturité data & ML

## Organisation et secteur

Il s’agit d’un projet individuel réalisé pour la formation Data Scientist – Machine Learning, appliqué à la R&D en biochimie, biotechnologie et production de protéines recombinantes. La « structure » du projet comporte une personne assurant cadrage, préparation des données, modélisation, développement et documentation. Il n’existe ni client industriel commanditaire ni effectif de laboratoire affecté au projet. Les rôles biologiste, responsable de plateforme et qualité correspondent à des interlocuteurs cibles pour un éventuel pilote, pas à une équipe officiellement engagée.

## Maturité de départ : diagnostic SWOT ciblé

| Axe | Forces observées | Faiblesses / vigilance |
| --- | --- | --- |
| Métier / données | Expérience pratique de production, purification, contrôle qualité | Données publiques hétérogènes ; conditions de production incomplètes |
| Data & ML | Première chaîne supervisée, métriques et tests | Sensibilité à l’homologie ; faible preuve externe |
| MLOps | Git, FastAPI, Docker, CI/CD, suivi et optimisation explorés | Écart entre prototypes techniques et usage scientifique réel |
| Adoption | Problème concret, profils d’utilisateurs identifiables | Pas de mesure d’usage ou de gains expérimentaux |
| Sécurité | Reproductibilité et séparation des artefacts privés | Recherche externe de séquences à encadrer |

## Enjeux stratégiques liés à la donnée

La maturité recherchée n’est pas une production industrielle autonome, mais un démonstrateur opérationnel et contrôlable : saisie facile, provenance des données, seuil explicite, recommandations compréhensibles, code traçable et limites annoncées. Le passage à un service laboratoire exigerait un pilote prospectif et des règles de confidentialité.

1. CONTEXTE ET ANALYSE DES BESOINS

# 1.2 Besoin métier, utilisateurs et critères

## Trois observations métier qui ont guidé le cadrage

La sélection s’effectue en comparant domaines, bornes de constructions, mutations et tags selon l’objectif expérimental.

Des difficultés reviennent : précipitation, agrégation, mauvais repliement, fraction soluble insuffisante ou activité perdue.

Un cycle infructueux engage préparation, expression, lyse, analyse et parfois purification ; les coûts varient selon la cible et l’échelle.

## Parties prenantes et exigences prioritaires

| Utilisateur cible | Besoin | Critère de réussite |
| --- | --- | --- |
| Biochimiste / ingénieur de recherche | Décider quels essais lancer | Score lisible et propositions motivées |
| Responsable de plateforme | Comparer coût des options | Suivi des coûts et essais évités |
| Chef de projet Data/ML | Comparer, reproduire, déployer | Versions et tests de non-régression |
| Qualité / SI | Contrôler les données et services tiers | Traçabilité, contrôle d’accès et évaluation des risques |

Recueil du besoin : capitalisation de l’expérience professionnelle et revue des étapes de production ; les entretiens utilisateurs et ateliers multi-équipes constituent un travail futur. La priorisation est issue du cadrage individuel, pas d’un consensus client.

## Exigences fonctionnelles retenues

Essentielles : prédire depuis une séquence brute, expliciter la longueur analysée, figer les paramètres et donner un résultat vérifiable.

Importantes : identifier la protéine avec provenance, proposer des constructions hiérarchisées, produire une fiche PDF.

Hors périmètre : garantir un tag, un rendement, un hôte ou une température optimaux sans données dédiées.

2. AUDIT DE LA SOLUTION DATA

# 2.1 Processus actuel et flux de données

Le processus habituel est itératif : le chercheur définit une cible, conçoit plusieurs constructions, réalise des essais, mesure les fractions solubles et insolubles et recommence si nécessaire. L’outil ajoute une étape d’aide au choix en amont du premier essai, sans supprimer la validation expérimentale.

## Flux de données mis en place

| Entrée / étape | Transformation | Sortie / contrôle |
| --- | --- | --- |
| Séquence brute | Vérification des 20 AA standards, longueur | Entrée admissible ; erreurs explicites |
| Données étiquetées | Alignement identifiants et contrôle d’homologie | Partitions de développement séparées |
| Modèle de séquence + Bio13 | Encodage et classement par le modèle | Score et longueur réellement analysée |
| Bases publiques | Recherche de similarité PDB/UniProt | Annotation avec provenance, si fiable |
| Règles métier | Hiérarchisation d’essais et contrôles | Plan expérimental indicatif + PDF |
| Versions du code | Tests GitHub + gestion du checkpoint privé | Reproductibilité et traçabilité |

## Risques associés au processus

La séquence peut être confidentielle ; une recherche externe demande une politique d’autorisation. Les données de solubilité publiques ne décrivent pas toujours le même protocole d’expression, et deux protéines homologues peuvent fausser l’évaluation si elles passent d’un jeu à l’autre.

2. AUDIT DE LA SOLUTION DATA

# 2.2 Données, partitions et écarts

## Un jeu de données, cinq usages distincts

| Partition | Nombre | À quoi sert-elle ? |
| --- | --- | --- |
| Fit | 46 270 | Apprendre les paramètres du modèle. |
| Tune | 4 052 | Comparaison/choix des variantes au cours du développement : AUC et PR-AUC exploratoires, non indépendantes. |
| Calibration | 4 052 | Validation interne du fine-tuning : choix de l’époque optimale et arrêt anticipé. Déjà consommée ; pas de calibration probabiliste finale sur ce jeu. |
| Threshold | 4 052 | Répartie en deux groupes distincts de 2 026 protéines chacun (homologie approchée) : calibration Platt sur le premier, sélection du seuil sur le second ; pas de test final indépendant. |
| Holdout | 4 052 | Jeu mis de côté ; pas un test indépendant disponible pour la version fine-tunée. |

Pourquoi séparer ? Fit (46 270 protéines) sert à apprendre les paramètres du modèle. Calibration (4 052) a été utilisée pendant la campagne pour sélectionner l’époque et l’arrêt anticipé du fine-tuning : elle est donc déjà consommée. Tune (4 052) a guidé le choix des architectures et ne peut pas être présenté comme un test indépendant. Lors de la finalisation, Threshold (4 052) a été séparé en deux sous-ensembles distincts de 2 026 protéines chacun, selon des groupes d’homologie approximatifs : l’un ajuste le calibrateur de Platt sur les logits, l’autre sélectionne le seuil sous contrainte de rappel. Les deux sous-ensembles participent au réglage ; aucun ne constitue un test final indépendant. L’audit MMseqs2 est approché et n’exclut pas toutes les homologies possibles.

## Écarts constatés lors de l’audit

| Point audité | Risque pour l’objectif métier | Réponse projet |
| --- | --- | --- |
| Labels et protocoles | Une annotation « soluble » peut dépendre de l’hôte et du protocole | Documenter la portée du score |
| Séquences homologues | Trop bonne performance artificielle | Contrôle des similarités entre groupes |
| Confusion score / rendement | Décisions trop confiantes | Préciser qu’un score ne mesure pas le rendement |
| Troncature longue | Perte de domaines utiles | Politique de longueur documentée |
| Mesure métier absente | ROI invérifiable | Prévoir un pilote contrôlé |

3. IDENTIFICATION D’UNE SOLUTION CIBLE

# 3.1 Cas d’usage : méthode de priorisation

Les cas d’usage ont été identifiés à partir des points de décision du processus décrit en section 2.1, puis notés sur quatre critères : impact métier 40 %, faisabilité 30 %, disponibilité des données 20 % et maîtrise du risque 10 %. Chaque note va de 1 (faible) à 5 (fort). Ce scoring est une proposition de cadrage, non le résultat d’un comité client.

| Cas d’usage | Impact | Fais. | Données | Risque | Score /5 | Rang |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classement des séquences | 5 | 4 | 5 | 3 | 4,5 | 1 |
| Identification de la cible | 4 | 4 | 4 | 3 | 3,9 | 2 |
| Plan d’essais et contrôles | 4 | 3 | 2 | 2 | 3,1 | 3 |
| Optimisation tag/hôte/induction | 5 | 1 | 1 | 1 | 2,6 | 4 |

## Arbitrage produit

Priorité 1 : classement ML de séquences avec résultats lisibles.

Priorité 2 : identification automatique, avec un seuil de confiance et des sources.

Priorité 3 : conseils expérimentaux fondés sur des règles expertes, avec conditions et contre-indications.

Reporté : optimisation chiffrée de tags, température ou hôte, faute de données d’entraînement adaptées.

Le produit livré reflète cet arbitrage : on ne présente pas le conseil d’expression comme une deuxième prédiction validée, mais comme une orientation pour construire un plan de comparaison.

3. IDENTIFICATION D’UNE SOLUTION CIBLE

# 3.2 Comparaison des options techniques

L’arbitrage a considéré pouvoir discriminant, coût de calcul, simplicité de déploiement et pertinence pour la séquence protéique. La première solution LightGBM était peu coûteuse et industrialisable, mais limitée en performance. Les représentations de protéines pré-entraînées ont été testées ensuite, puis adaptées à la tâche.

| Option | Performance sur Tune | Choix |
| --- | --- | --- |
| ESM-2 150M figé + 13 critères Bio13 | ≈ 0,76 | Alternative légère |
| Même modèle + optimisation des paramètres | ≈ 0,76 | Gain insuffisant |
| ESM-2 650M figé | ≈ 0,77 | Calcul plus coûteux |
| ESM-2 150M partiellement réentraîné | ≈ 0,83 | Retenu pour le démonstrateur |

L’AUC ROC mesure la capacité du modèle à distinguer les protéines solubles des insolubles. Le résultat de développement AUC ROC = 0,832857 (PR-AUC / average precision = 0,786022) a été obtenu sur Tune (n = 4 052), jeu déjà utilisé pour comparer et sélectionner les variantes. Ce n’est ni une performance finale indépendante, ni une preuve d’utilité expérimentale. Un export rétrospectif versionné (prédictions, métriques par tranche de longueur, manifeste et SHA-256) est désormais publié dans resultats/evaluation_v1/ ; la méthode et ses limites sont détaillées en annexes E et F.

## Ce que nous ne pouvons pas conclure

L’amélioration ne peut pas être attribuée à un seul réglage : modèle de classification, fine-tuning et pipeline ont évolué ensemble. Le meilleur score décrit le prototype sélectionné ; il ne mesure pas à lui seul la valeur économique en laboratoire.

3. IDENTIFICATION D’UNE SOLUTION CIBLE

# 3.3 Architecture retenue et contraintes

Le produit sépare trois fonctions : 1) une prédiction issue de l’entraînement ; 2) une recherche PDB/UniProt fournissant un contexte biologique si la concordance est suffisante ; 3) un moteur de règles qui classe les constructions et contrôles possibles. Cette séparation évite d’affirmer qu’un tag conseillé est prédit par le réseau neuronal.

## Politique de longueur conservée

| Longueur de la protéine | Information exploitée | Affichage |
| --- | --- | --- |
| Jusqu’à 512 AA | Toute la séquence | Mode de référence |
| De 513 à 1 022 AA | Toute la séquence | Mode expérimental, score non recalibré pour ce mode |
| Au-delà de 1 022 AA | 512 premiers AA | Troncature signalée |

Le test de développement montre un intérêt particulier pour les séquences de 513 à 1 022 AA (360 exemples : AUC ≈ 0,81 → 0,85). Le gain global est faible, car la majorité des protéines sont plus courtes. Ce constat motive une extension prudente et non un changement silencieux du modèle.

## Livraison

Interface web Gradio sur Hugging Face Spaces / ZeroGPU, code documenté sur GitHub, poids privés dans un dépôt séparé et tests automatiques sans GPU. La robustesse en conditions de charge et l’usage de séquences propriétaires restent hors périmètre.

4. APPUI STRATÉGIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE

# 4.1 Méthode, pivot et gouvernance

## Gestion de projet : démarche itérative inspirée de CRISP-DM

Le projet a suivi des boucles courtes : cadrer le besoin, auditer les données, construire une référence, comparer, analyser les erreurs, puis améliorer la livraison. Les choix sont appuyés par des expériences, des commits et un journal de modifications. Cette méthode permet de réorienter l’effort lorsque le besoin réel apparaît mieux défini.

## Le changement de cap est une décision de pilotage

Phase 1 — priorité industrialisation. Le projet initial mettait l’accent sur LightGBM, FastAPI, Docker, intégration continue, tests et surveillance. Il a permis de démontrer une chaîne MLOps complète, mais le produit restait centré sur une prédiction peu contextualisée pour le biologiste.

Phase 2 — priorité usage et qualité de prédiction. Les essais de modèles protéiques ont montré un gain sur le jeu de développement. J’ai donc retenu ESM-2 fine-tuné, remplacé l’interface de démonstration par Gradio et ajouté les annotations biologiques et les règles de conception.

Ce qui a été conservé : Git, versions, tests, séparation des artefacts, logique de suivi et exigences de reproductibilité. Ce qui a été mis de côté : l’API Docker/ONNX comme produit principal ; son code est archivé, non perdu. Ce pivot privilégie la qualité de la démonstration métier sans effacer les compétences MLOps acquises.

## Organisation de la décision

La porteuse du projet cumule les responsabilités métier et technique dans ce POC individuel. Pour un pilote, le biologiste valide les cas d’usage et les résultats, le responsable de plateforme arbitre le budget, la Data Scientist gère les évaluations, et le référent SI/qualité contrôle les accès et la confidentialité.

4. APPUI STRATÉGIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE

# 4.1 (suite) — Roadmap : dates, jalons et responsabilités

## Historique disponible : prévu et réalisé

| Jalon | Référence de planification | Réalisé / preuve | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| Première chaîne MLOps | Objectif initial : API et tests | 03–05/07/2026 : commits FastAPI, Docker, CI | Jalon atteint ; durée initiale non consignée |
| Cycle initial V2/V3 | Référence d’effort estimée : ≈ 15 j-personne | 03–24/07 : 22 jours calendaires entre premiers et derniers commits | Non calculable : jours-personne ≠ jours calendaires |
| Campagne ESM-2 | Prévision datée d’origine non conservée | Octobre : comparaisons et fine-tuning documentés | Non calculable |
| Démonstrateur et dépôt stabilisés | Décision d’arrêt de version | 22–25/10 : Space, tests, version GitHub | Livré au 25/10 |

Les dates réelles proviennent de l’historique des commits et des sorties d’expériences. Aucune planification contractuelle antérieure chiffrée n’a été retrouvée : inventer un retard précis serait trompeur. Le tableau confronte donc les objectifs de départ aux dates effectivement documentées.

## Plan prospective proposé pour une validation métier — non réalisé

| Phase proposée | Fenêtre indicative | Responsable cible | Jalon de sortie |
| --- | --- | --- | --- |
| Définir cohorte et protocoles | Semaine 1 | Biologiste + Data | Critères d’inclusion signés |
| Préparer et auditer les données | Semaines 2–3 | Data + qualité | Jeu externe gelé |
| Criblage comparatif en laboratoire | Semaines 4–6 | Biologiste / plateforme | Résultats soluble/insoluble et activité |
| Bilan coût, délai et adoption | Semaine 7 | Chef de projet + responsable | Décision go / no-go |

4. APPUI STRATÉGIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE

# 4.2 Arbitrages financiers et risques

## Trois scénarios de financement — estimations non engagées

| Scénario | Périmètre | Budget estimatif |
| --- | --- | --- |
| A — qualité de données | Qualité, homologie, protocole et traçabilité | 7 000 € |
| B — amélioration ML | A + nouvelles évaluations et calibration | 12 500 € |
| C — pilote biologique | B + essai prospectif et mesure de valeur | 23 000 € |

Chiffrage transparent, hypothèses cumulatives HT : A = 14 jours-personne (6 500 €) + outils/stockage (500 €), soit 7 000 €. B = A + 9 jours-personne (4 800 €) + GPU/infrastructure (700 €), soit 12 500 €. C = B + 7 jours-personne (3 500 €) + 10 essais de criblage portant sur 10 constructions (un essai exploratoire par construction, 600 € de frais directs chacun, soit 6 000 €) + une réserve d’aléas distincte (1 000 €), soit 23 000 €. Les tarifs journaliers, le périmètre des essais et les postes sont explicités en annexe E. Ce sont des estimations de pilotage et non des devis, dépenses engagées ou économies observées.

Illustration purement pédagogique du retour sur investissement : si un cycle expérimental complet évité valait 2 000 € (à vérifier auprès d’un laboratoire), les seuils d’équilibre seraient de 4, 7 et 12 cycles évités respectivement. Ce coût complet de cycle ne se confond ni avec l’essai exploratoire à 600 € du scénario C, ni avec les pondérations FN/FP du modèle ; aucune économie réelle n’a été mesurée.

## La fonction de coût : un arbitrage métier discutable et explicite

Le seuil actuellement figé utilise 1 200 € par faux négatif (une protéine réellement soluble écartée) et 600 € par faux positif (un essai inutile sur une insoluble). Il favorise donc la récupération de protéines potentiellement intéressantes, même au prix d’essais supplémentaires. Ce choix n’est cohérent que si la valeur d’une bonne cible manquée dépasse le coût d’un essai évitable.

Si l’objectif prioritaire devient strictement la réduction des essais inutiles, cette pondération doit être discutée, voire inversée, avant un nouveau réglage du seuil sur des données distinctes. Le prototype ne prétend pas démontrer que les valeurs 1 200 € et 600 € sont les vrais coûts d’un laboratoire.

## Risques majeurs et réponses

| Risque | Impact | Parade |
| --- | --- | --- |
| Fuite de données par homologie | Score artificiellement optimiste | Groupes et recherche de similarité |
| Labels dépendants des protocoles | Décisions peu transférables | Documenter les conditions de référence |
| Séquence propriétaire transmise à un tiers | Confidentialité | Désactiver recherche externe sans autorisation |
| Conseils pris comme prédictions garanties | Essais inadaptés | Règles expliquées + validation scientifique |
| Absence de suivi économique | ROI non prouvable | Mesure prévue par cycle d’essai |

## Indicateurs de succès (KPI business et techniques)

| Catégorie | KPI à suivre | Preuve / état |
| --- | --- | --- |
| Métier | Essais évités ; fraction soluble ; heures et € par construction | Pilote avec lot témoin ; non mesuré |
| Modèle | AUC ≈ 0,83 sur Tune ; rappel ≈ 0,86 au choix du seuil | Mesures de développement |
| Service | Calibration, dérive, latence P95, disponibilité | À évaluer en exploitation |

## Responsabilité scientifique, confidentialité et conformité

La décision d’engager un essai reste humaine : aucun choix de production ne peut reposer sur le seul score. En pilote, toute transmission de séquences confidentielles à PDB/UniProt requiert une autorisation ; les licences, conditions d’usage et annotations externes doivent être vérifiées. Un biologiste confirme les recommandations et les résultats expérimentaux.

5. CONTRÔLE ET SUIVI

# 5.1 Tableau de bord : délais, coûts, livrables, qualité

Le tableau de bord distingue une situation observée d’un objectif à piloter. Une case « non relevé » signifie qu’aucune mesure historique fiable n’est disponible, et non que le coût ou le retard est nul.

| Dimension | Prévu / objectif | Réalisé ou état constaté | Écart / décision |
| --- | --- | --- | --- |
| Délais – cycle MLOps | Effort estimatif : 15 j-personne | 03–24 juillet : 22 j calendaires | Non comparable ; temps passé non relevé |
| Délais – démonstrateur | Version stabilisée en octobre | application livrée, GitHub et CI au 25/10 | Livrable atteint |
| Coûts – projet réalisé | Budget de référence initial non documenté | Dépenses effectives : non relevées | Mettre en place suivi de factures/temps |
| Coûts – pilote futur | Scénarios : 7 000 / 12 500 / 23 000 € | Aucun budget engagé | Soumettre arbitrage |
| Livrables | Interface, documentation, tests | Application en ligne, PDF, dépôt et Actions | Terminé pour démonstrateur |
| Qualité data | Partitions distinctes, homologie contrôlée | 62 478 séquences partitionnées | Contrôle exhaustif non garanti |
| Performance ML | Meilleur discriminant sur Tune | AUC 0,832857 ; PR-AUC 0,786022 sur Tune (développement) | Aucune validation externe du fine-tuning à ce stade |
| Coût d’erreur simulé | Minimiser coût FN/FP avec rappel minimal | 387 600 € sur sous-ensemble de choix de seuil | Mesure de réglage, pas économie constatée |

## Lecture des indicateurs : coûts, temps et livrables

Délai réel : le temps écoulé entre deux commits n’est pas une mesure de jours travaillés. Coût réel : sans timesheet, factures et coût d’infrastructure, on ne peut pas déclarer un « réalisé » monétaire. Performance : un score technique ne remplace pas la mesure d’essais économisés.

Ce tableau évite de mélanger une enveloppe budgétaire prospective, un coût hypothétique d’erreur de classification et une dépense effectivement supportée par le projet.

5. CONTRÔLE ET SUIVI

# 5.2 Outils, reporting et qualité de livraison

## Outils effectivement utilisés

| Outil | Utilité | Preuve / limite |
| --- | --- | --- |
| Git / GitHub | Historique, branches, documentation | Commits datés, version principale stabilisée |
| GitHub Actions | Exécuter les tests de non-régression | Derniers tests sans GPU réussis |
| Google Colab / GPU | Entraîner et comparer les modèles | Sorties de campagnes sauvegardées |
| Hugging Face Spaces | Démonstration web | Gradio accessible ; latence à caractériser |
| MMseqs2 | Chercher des séquences apparentées | Audit approché, non exhaustif |
| PDB / UniProt | Mettre le score dans son contexte | Correspondance à contrôler |

## Cadence de suivi recommandée en pilote

À chaque import de données : contrôle qualité et recherche de doublons/homologies.

À chaque commit : tests automatiques et vérification des secrets.

Chaque semaine : avancement des jalons, dépenses engagées, heures consommées et incidents.

Après chaque campagne : fraction soluble, activité, essai évité ou non, coût complet et avis utilisateur.

## Facteurs clés de succès et points de vigilance

| Porte | Condition de passage |
| --- | --- |
| Scientifique | Résultats reproduits sur protéines inédites et protocoles comparables |
| Métier | Réduction prouvée des cycles inutiles sans perte excessive de bonnes cibles |
| Exploitation | Confidentialité, disponibilité et maintenance documentées |

6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

# Un démonstrateur terminé, un pilote à décider

Le projet a évolué d’un premier pipeline de classification et d’industrialisation vers une application de recherche plus directement exploitable : l’utilisateur saisit une séquence, voit une prédiction, obtient un contexte biologique lorsque disponible et prépare un plan d’essais comparatifs.

La version retenue, ESM-2 150M partiellement fine-tuné avec Bio13, affiche les meilleurs résultats parmi les variantes comparées sur Tune (AUC ROC 0,832857 ; PR-AUC 0,786022), mais ce jeu a servi au développement et n’est pas une validation indépendante. Les exports rétrospectifs, les empreintes d’artefacts et le script d’évaluation rendent ces calculs inspectables, sans constituer une réexécution complète du checkpoint ni un contrôle d’homologie externe. La prochaine étape proposée, non réalisée, est une évaluation gelée sur une nouvelle cohorte de protéines, avec contrôle des homologies et vérification de la calibration, en particulier entre 513 et 1 022 AA, avant un pilote biologique.

## Décisions prises pendant la conduite du projet

Abandonner l’ajout brut de nouvelles protéines externes lorsque la performance baisse sur le jeu comparatif.

Préférer un modèle protéique partiellement adapté à une architecture figée plus lourde et plus coûteuse à exécuter.

Conserver les briques MLOps acquises dans l’historique, tout en recentrant le produit sur une interface métier.

Présenter les recommandations de tags/hôtes comme des règles métier explicables et non comme une optimisation apprise.

Figer le produit livré afin de stopper les ajustements successifs sur les mêmes données.

## Prochaine décision proposée

Autoriser, ou non, une évaluation prospective figée avant tout pilote : checkpoint, calibrateur, seuil et protocole gelés ; cohorte réellement nouvelle ; contrôle des séquences homologues ; AUC/PR-AUC, Brier/ECE et matrices de confusion rapportées avec effectifs ; analyse spécifique de la plage 513–1 022 AA et recalibration si nécessaire. Cette validation est une perspective, elle n’a pas encore été réalisée. Un pilote biologique ultérieur devra suivre les rendements, l’activité, les dépenses et les deux types d’erreurs pour décider d’un go/no-go.

7. ANNEXES

# Annexe A — glossaire opérationnel

| Terme | Définition pour un lecteur non spécialiste |
| --- | --- |
| AA | Acide aminé : élément d’une séquence protéique. |
| AUC ROC | Mesure entre 0 et 1 de la qualité du classement ; 0,5 équivaut au hasard. |
| PR-AUC | Mesure de la qualité du classement de la classe soluble, sensible à sa fréquence. |
| Bio13 | Treize caractéristiques biochimiques calculées sur la séquence. |
| Calibration / Platt | Méthode permettant de relier les scores bruts à des fréquences observées. |
| CI/CD | Tests et opérations automatiques autour des changements de code. |
| ESM-2 150M | Modèle de langage pour protéines comportant environ 150 millions de paramètres. |
| Fine-tuning | Adaptation d’une partie d’un modèle pré-entraîné à une tâche précise. |
| FN / FP | FN : soluble rejetée ; FP : insoluble acceptée. |
| Gradio / ZeroGPU | Interface web / dispositif d’accès à un GPU à la demande. |
| Homologie | Parenté entre protéines susceptible de rendre les échantillons dépendants. |
| LightGBM | Méthode de classification sur données tabulaires. |
| MMseqs2 | Logiciel de recherche rapide de similarités entre séquences. |
| PDB / UniProt | Bases publiques d’informations structurales et fonctionnelles sur les protéines. |
| Tag / hôte | Étiquette fusionnée à la protéine / organisme ou cellule servant à la produire. |
| Holdout / Tune | Jeu conservé pour tester / jeu utilisé pour choisir les modèles. |
| MLOps | Pratiques pour versionner, tester, livrer et surveiller des modèles ML. |

7. ANNEXES

# Annexe B — résultats chiffrés et choix écartés

## Comparaison des modèles — sur le jeu Tune (n = 4 052)

| Variante explorée | AUC exacte | PR-AUC exacte |
| --- | --- | --- |
| ESM-2 35M figé | 0,7297 | 0,6587 |
| ESM-2 35M + Bio13 | 0,7383 | 0,6735 |
| ESM-2 150M figé | 0,7511 | 0,6854 |
| ESM-2 150M + Bio13 | 0,7562 | 0,6864 |
| ESM-2 150M + Optuna | 0,761432 | 0,693242 |
| ESM-2 650M figé + Bio13 | 0,766446 | 0,701039 |
| ESM-2 150M fine-tuné + Bio13 | 0,832857 | 0,786022 |

## Apports complémentaires non retenus

UEsolDS : 70 029 séquences valides uniques, puis exclusion de 10 994 doublons exacts et de 25 386 homologues identifiés ; 33 649 supplémentaires retenues. L’AUC Tune du modèle figé + Bio13 a baissé de 0,756177 à 0,733012 après augmentation du Fit à 79 919. Cette baisse ne prouve pas à elle seule sa cause.

Descripteurs supplémentaires : meilleure variation Tune observée +0,0014 avec la longueur brute, trop faible pour justifier un changement.

## Troncature : chiffres de Tune

| Population | N | AUC 512 AA | AUC 1 022 AA |
| --- | --- | --- | --- |
| Total | 4 052 | 0,832857 | 0,834727 |
| Jusqu’à 512 AA | 3 672 | 0,834522 | 0,834522 |
| 513 à 1 022 AA | 360 | 0,813852 | 0,848630 |

Les 20 protéines de plus de 1 022 AA ne sont pas représentées graphiquement : échantillon trop petit pour soutenir une interprétation stable.

7. ANNEXES

# Annexe C — erreurs de classification et seuil économique

## Matrice de confusion disponible : ancienne variante ESM-2 figée

L’exemple ci-dessous est une mesure réelle d’une ancienne variante ESM-2 150M figée avec Bio13, sur son holdout historique de 4 052 protéines. Ce n’est pas une matrice de confusion de la version fine-tunée. La comparer directement à la version livrée serait incorrect.

| Erreur / résultat historique | Effectif | Sens métier |
| --- | --- | --- |
| Vrais négatifs | 1 663 | Insolubles correctement écartées |
| Faux positifs | 757 | Insolubles jugées solubles → essais inutiles possibles |
| Faux négatifs | 498 | Solubles écartées → occasions manquées |
| Vrais positifs | 1 134 | Solubles correctement retenues |

Sur cette ancienne variante, le coût théorique selon les mêmes pondérations atteint 1 051 800 €, soit 757 × 600 € + 498 × 1 200 €. Cette valeur ne mesure aucun coût réel de laboratoire et ne doit pas être attribuée à la version livrée.

## Seuil économique du modèle fine-tuné : protocole de finalisation

La partition Calibration historique a été utilisée pour choisir l’époque et l’arrêt anticipé du fine-tuning. Le script de finalisation a ensuite séparé Threshold (4 052 protéines) en deux sous-ensembles distincts de 2 026 : Platt est ajusté sur le premier à partir des logits du checkpoint, puis le seuil économique est choisi sur le second (sans réentraînement). Le bilan d’exécution atteste n = 2 026 / 2 026, avec séparation approximative par groupes d’homologie MMseqs2 (identité ≥ 25 %, couverture ≥ 70 %, recherche plafonnée ; non exhaustive). Sur le sous-ensemble réservé au choix du seuil, le seuil figé est 0,296491, le rappel des solubles 0,8575 et le coût simulé 387 600 € (FN 114, FP 418 ; 1 200 €/FN, 600 €/FP). Il s’agit de métriques de réglage interne et non de performances finales indépendantes.

L’AUC ROC de 0,832857 sur Tune ne doit pas être présentée comme indépendante. Un export rétrospectif de Tune (4 052 lignes) permet désormais de recalculer les métriques descriptives et une matrice de confusion pour la variante fine-tunée au seuil déjà fixé ; ces résultats sont documentés en annexe F. Les probabilités calibrées de cet export ont été reconstruites à partir des probabilités historiques du modèle (transformation logit inverse) puis du calibrateur Platt figé : ce n’est pas une nouvelle inférence directe sur les logits d’origine, notamment pour les scores saturés. Le holdout déjà consulté lors d’autres essais ne constitue pas une cohorte inédite ; aucun résultat final indépendant du fine-tuning n’est revendiqué.

7. ANNEXES

# Annexe D — indicateurs, traçabilité et sources

## Fiche de suivi à compléter pendant un pilote

| Date / lot | Prévu | Réalisé | Écart / action |
| --- | --- | --- | --- |
| Début/fin des essais | Date, responsable, objectif | Date et durée constatées | Retard en jours |
| Temps de travail | Heures budgétées | Heures déclarées | Écart de charge |
| Consommables et GPU | Budget autorisé | Factures / coûts enregistrés | Écart € et % |
| Construits/expressés | Nombre d’essais prévus | Nombre et fractions solubles | Efficacité réelle |
| Activité et pureté | Critères fixés | Résultats biologiques | Décision expérimentale |

## Livrables consultables

Application publiée : https://huggingface.co/spaces/fatimaadda2878/protein-solubility-esm150-ft

Code source et tests : https://github.com/fatimaadda2878/protein-solubility-api

Documentation et preuves du dépôt : README.md ; docs/ARCHITECTURE.md ; docs/RESULTATS_ET_LIMITES.md ; docs/NOTE_EVALUATION.md ; docs/PROTOCOLE_EVALUATION.md ; scripts/evaluer_predictions_figees.py ; resultats/evaluation_v1/ (CSV de prédictions, métriques, manifeste et bilan de calibration/seuil).

## Références techniques et pédagogiques

Template fourni : Rapport de conduite de projet Data & ML, sections 1 à 7.

Khurana et al. (2018), DeepSol: a deep learning framework for sequence-based protein solubility prediction. Bioinformatics 34, 2605–2613.

Lin et al. (2023), Evolutionary-scale prediction of atomic-level protein structure with a language model. Science 379, 1123–1130.

RCSB PDB : https://www.rcsb.org/docs/programmatic-access/web-apis-overview

UniProt API : https://www.uniprot.org/help/api

Hugging Face Spaces : https://huggingface.co/docs/hub/spaces

Artefacts du projet : sorties Colab (campagne finale, audit UESolDS, finalisation du seuil et test 512/1 022 AA).

Les chiffres complets sont conservés ici pour audit ; le corps du rapport emploie des arrondis adaptés à la décision.

7. ANNEXES

# Annexe E — Hypothèses budgétaires et protocole de vérification

## E.1 Hypothèses chiffrées : scénarios cumulatifs

Unités et périmètres proposés pour arbitrage avec un laboratoire ; montants illustratifs HT, non engagés. J = jour-personne. Les 600 € par essai sont une hypothèse de consommables et frais de plateforme pour un premier criblage de 10 constructions (un essai par construction), hors journées scientifiques déjà comptabilisées. Ils ne désignent ni un cycle complet à 2 000 € ni le coût théorique de faux positif du seuil. La réserve d’aléas est séparée des postes déjà budgétés et ne finance pas une seconde fois les mêmes essais.

| Scénario / poste | Quantité | Prix unitaire (€) | Sous-total (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| A • audit, dédoublonnage, traçabilité data | 8 J | 450 | 3 600 |
| A • expertise biochimie / qualité des labels | 4 J | 500 | 2 000 |
| A • tests et revue qualité de pipeline | 2 J | 450 | 900 |
| A • stockage / outils / petits frais | 1 forfait | 500 | 500 |
| TOTAL A • données / qualité | 14 J + forfait | — | 7 000 |
| B • évaluation reproductible, calibration | 6 J | 550 | 3 300 |
| B • revue biologique et protocole de validation | 3 J | 500 | 1 500 |
| B • calcul GPU / infrastructure | 1 forfait | 700 | 700 |
| TOTAL B • cumul A + amélioration ML | 23 J + forfaits | — | 12 500 |
| C • conduite des essais et exploitation labo | 5 J | 500 | 2 500 |
| C • criblage de 10 constructions (1 essai chacune, frais directs hors main-d’œuvre) | 10 essais | 600 | 6 000 |
| C • analyse, livrables et bilan pilote | 2 J | 500 | 1 000 |
| C • réserve d’aléas (sous justification) | 1 forfait | 1 000 | 1 000 |
| TOTAL C • cumul B + pilote biologique | 30 J + 10 essais + forfaits | — | 23 000 |

Contrôles : A = 3 600 + 2 000 + 900 + 500 = 7 000 € ; B = A + 3 300 + 1 500 + 700 = 12 500 € ; C = B + 2 500 + 6 000 + 1 000 + 1 000 = 23 000 €. Le tarif de 2 000 € par cycle complet évité n’est qu’une hypothèse de retour sur investissement et doit être mesuré séparément. Toute décision budgétaire requiert devis et validation d’un partenaire biologique.

## E.2 Évaluation : traçabilité disponible et éléments manquants

Chaîne de preuve publiée sur GitHub (branche main) : scripts/evaluer_predictions_figees.py (calcul de métriques en lecture seule, sans inférence) ; docs/NOTE_EVALUATION.md et docs/PROTOCOLE_EVALUATION.md (rôles des partitions et limites) ; resultats/evaluation_v1/predictions_tune_retrospectives.csv (4 052 prédictions d’entrée) ; resultats/evaluation_v1/metriques_par_partition.csv et evaluation_manifest.json (métriques par longueur, version et empreintes SHA-256) ; resultats/evaluation_v1/bilan_calibration_seuil.json (effectifs 2 026 / 2 026, Platt et seuil). Le script recalcule les mesures à partir du CSV ; il n’effectue ni nouvelle inférence ESM-2, ni audit d’homologie externe. Les scores d’entrée ont été obtenus par reconstruction numérique de logits à partir de probabilités historiques : les mesures de calibration associées restent exploratoires et doivent être comparées aux logits d’origine avant toute affirmation de calibration vérifiée.

| Partition / usage | Réalité documentée | Statut des métriques |
| --- | --- | --- |
| Fit (46 270) | Entraînement | Pas de métrique indépendante |
| Calibration (4 052) | Choix époque et arrêt anticipé du fine-tuning | Consommé ; ne pas réutiliser comme test |
| Tune (4 052) | Comparaison de variantes : AUC 0,832857 ; PR-AUC 0,786022 | Développement, non indépendant |
| Threshold (4 052) | 4 052, puis deux groupes disjoints de 2 026 : Platt (logits) et choix du seuil ; homologie MMseqs2 approchée. | Réglage interne, non indépendant. |
| Holdout historique (4 052) | Déjà consulté pour une autre variante | Non réutilisable comme test final FT |
| Nouvelle cohorte : à collecter | Séquences inédites, contrôle homologie, protocole gelé | Validation indépendante NON réalisée |

## E.3 Validation prospective (non réalisée)

Avant l’accès à une cohorte nouvelle, préenregistrer le protocole et figer le checkpoint (SHA-256), le calibrateur (SHA-256), le seuil, la politique de longueur, la définition expérimentale de « soluble » et les métriques. Dédupliquer et auditer les homologies par rapport à toutes les partitions déjà exploitées, en documentant identité, couverture et cas ambigus. Exporter les identifiants, longueurs, groupes, labels, scores calibrés et provenance ; évaluer une seule fois sans réoptimiser après observation. Rapporter AUC ROC, PR-AUC, Brier, ECE, rappel, précision et matrice de confusion avec les effectifs, pour l’ensemble et par tranche ≤ 512 AA, 513–1 022 AA, > 1 022 AA. Pour 513–1 022 AA, recalibrer sur des données distinctes si nécessaire. Cette validation indépendante et le pilote biologique comparatif constituent des perspectives NON réalisées.

La recherche PDB/UniProt et les recommandations de tags et d’hôtes restent une aide à la conception fondée sur des règles métier : aucune efficacité expérimentale de ces recommandations n’est prédite ou validée par le classifieur.

Version documentaire du 29 octobre 2026. Les budgets sont des hypothèses prospectives ; les évaluations rétrospectives sur Tune ne constituent pas une validation indépendante.

7. ANNEXES

# Annexe F — Évaluation rétrospective et preuves de traçabilité

## F.1 Résultats documentés sur Tune (développement)

Le tableau ci-dessous provient de resultats/evaluation_v1/metriques_par_partition.csv ; il correspond à la sortie du script d’évaluation exécuté en lecture seule sur un CSV reconstruit. Tous les résultats concernent le jeu DeepSol Tune déjà utilisé pendant le développement. La valeur 0,832857 n’est donc pas une mesure finale sur données inédites. Pour les longueurs supérieures à 512 AA, ces chiffres décrivent le protocole historique de troncature à 512 AA, pas une validation du mode expérimental à 1 022 AA.

| Population / entrée 512 AA | N | AUC ROC | PR-AUC (AP) | Brier* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tune — ensemble | 4 052 | 0,832857 | 0,786022 | 0,161064 |
| Longueur ≤ 512 AA | 3 672 | 0,834522 | 0,789178 | 0,161005 |
| Longueur 513–1 022 AA | 360 | 0,813852 | 0,750544 | 0,161934 |
| Longueur > 1 022 AA | 20 | 0,854167 | 0,814782 | 0,156193 |

* Brier et ECE sont calculés sur un export rétrospectif de probabilités Platt reconstituées à partir des probabilités historiques de la campagne (via une transformation logit inverse) : ils ne doivent pas être présentés comme une calibration externe vérifiée à partir de nouveaux logits. Sur l’ensemble de Tune, ECE (10 classes) = 0,028819 ; rappel = 0,812461 ; précision = 0,613128 au seuil historique 0,296491.

## F.2 Matrice de confusion rétrospective et coûts simulés

| Sous-ensemble | TN | FP | FN | TP | Coût simulé (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tune, n = 4 052 | 1 600 | 831 | 304 | 1 317 | 863 400 |
| Threshold — choix seuil, n = 2 026 | 808 | 418 | 114 | 686 | 387 600 |

Coût simulé = 1 200 € × faux négatifs + 600 € × faux positifs. Ces deux lignes ne sont pas interchangeables : sur Tune, le coût est un calcul rétrospectif après sélection ; sur Threshold, il s’agit du coût utilisé pour fixer le seuil. Ce ne sont ni des coûts de laboratoire observés, ni des économies constatées, ni des métriques indépendantes.

## F.3 Versions, fichiers consultables et limites

| Élément | Preuve publiée / rôle |
| --- | --- |
| Architecture | ESM-2 150M fine-tuné (2 dernières couches) + Bio13 ; version esm2_t30_150M_UR50D_finetune_last2_bio13 |
| Entrée rétrospective | resultats/evaluation_v1/predictions_tune_retrospectives.csv — 4 052 lignes, partition Tune |
| Résultats détaillés | resultats/evaluation_v1/metriques_par_partition.csv et predictions_auditees.csv |
| Manifeste de version | resultats/evaluation_v1/evaluation_manifest.json — version, partition, seuil, SHA-256 et métriques |
| Finalisation du seuil | resultats/evaluation_v1/bilan_calibration_seuil.json — Platt sur 2 026 / seuil sur 2 026 |
| Reproduction analytique | scripts/evaluer_predictions_figees.py — recalcule depuis le CSV fourni, sans GPU ni inférence |
| Protocole et limites | docs/NOTE_EVALUATION.md ; docs/PROTOCOLE_EVALUATION.md ; aucune cohorte externe évaluée |

Le manifeste contient les empreintes SHA-256 du checkpoint et du calibrateur, concordantes avec la finalisation. Le script recalcule des métriques à partir de prédictions enregistrées ; il ne prouve ni l’équivalence exacte avec les logits issus du checkpoint, ni l’indépendance des protéines. La validation externe, la calibration du mode 1 022 AA et le gain économique restent à établir.

Source : github.com/fatimaadda2878/protein-solubility-api · 29 octobre 2026.